??? APP ???????????

?????2026-07-09

# ??????????

# ????

# 和奥堂 APP 页面体系

本项目用于沉淀和奥堂 APP 的整体页面布局、核心入口和 UI 原型。

当前已定版的核心页面是“服务广场”。后续首页、发现、我的等页面设计，均以服务广场确定的信息架构为基准继续展开，原则上不再调整服务广场的模块顺序和核心结构。

## 当前定稿

底部主导航：首页 / 服务 / 发现 / 我的

当前页面：服务广场

顶部结构：标准商标 / 服务广场 / AI

三个核心服务：生命导航 / 俱乐部联盟 / 健康大管家

常用服务：活动广场 / 人脉中心 / 保障商城 / 二手集市 / AI / 学习广场

## 文件

服务广场 UI 原型：prototype/service-page.html

服务广场简图：prototype/service-page-wireframe.html

标准商标：prototype/assets/heaotang-logo.svg

布局规范：docs/app-service-page-layout.md

定稿决策：docs/decisions/0001-finalize-service-plaza-layout.md

# ??????????

# APP 服务广场布局定版规范

定版状态：已定版。原则上后续不再调整服务广场的信息架构和模块顺序，只允许做视觉细节微调、真实商标资产替换和功能接入。

本文档记录“和奥堂 APP”服务板块的页面结构。该服务广场是当前 APP 页面体系的核心基准，后续首页、发现、我的等页面都围绕该核心结构继续设计。

## 页面定位

服务页定名为“服务广场”，是 APP 的核心业务入口页，负责承载生命导航、俱乐部联盟、健康大管家，以及用户常用服务入口。

底部主导航保留四个一级入口：

首页

服务

发现

我的

其中“服务”页需要作为独立一级页面维护，不作为首页中的普通模块处理。

## 页面结构

服务页从上到下分为以下区域：

页面标题区

- 标题：服务广场

- 标题前放标准品牌商标，不再直接写“和奥堂”三个字。

- 当前标准商标文件：prototype/assets/heaotang-logo.svg。

- 商标以“和”字为核心识别，不使用封闭方框锁住主体；采用开放弧线体现和合、流动与发展。

- 右侧放全局 AI 按钮。该按钮表示会员在页面内可使用的 AI 能力，不作为普通搜索按钮处理。

- 位于页面顶部，保持清晰的一级页面识别。

生命导航区

- 主入口名称：生命导航

- 左侧图标文字：导

- 右侧按钮：进入

- 标识文字：核心服务

- 这是服务页的顶部核心入口，应在首屏靠前位置展示。

俱乐部联盟体系行

- 该区域是俱乐部联盟体系的独立入口行。

- 俱乐部是一个联盟体系，联盟下包含不同类型的俱乐部与俱乐部之间的联合关系。

- 上方是一条一体化主入口板块：

- 主文字：俱乐部联盟，字号应比普通入口更大。

- 右侧嵌入小按钮：管理中心。

- 管理中心属于俱乐部联盟主板块上的附属操作，不作为独立大块处理。

- 下方四个入口保持为：

- 公益俱乐部

- 自建俱乐部

- 家庭俱乐部

- 俱乐部友联体

- “俱乐部友联体”表示俱乐部之间互相联合形成的关系体。

- 俱乐部区域不再单独显示“核心服务 / 俱乐部联盟”标题行，上方主条已经表达该区域名称。

- 该区域适合使用横向入口条；一行放不下时自动换成两行或多行展示。

健康服务主卡

- 标题：健康大管家

- 左侧图标文字：健康

- 右侧按钮：进入

- 标识文字：核心服务

- 大医健康院作为背后的组织或服务提供方概念，不作为服务广场里的主入口名称。

- 作为健康服务体系的主入口。

- 样式上应比普通分类按钮更突出，可做成横向大卡或主功能条。

常用服务宫格

- 采用三列宫格为主。

- 当前主要展示的分类：

- 活动广场

- 人脉中心

- 保障商城

- 二手集市

- AI

- 学习广场

- 后续可随时增加更多服务，继续按三列网格扩展。

- 右上或分类区附近保留“更多”入口，用于进入完整服务列表。

预留服务位

- 草图底部预留了更多宫格位置。

- 这些位置用于后续增加业务模块，不应破坏前三行的核心入口顺序。

## 推荐信息架构

服务页入口优先级如下：

生命导航

俱乐部联盟、公益俱乐部、自建俱乐部、家庭俱乐部、俱乐部友联体

健康大管家

活动广场、人脉中心、保障商城、二手集市、AI、学习广场

更多服务与扩展模块

## 设计实施规则

服务页必须在底部主导航中作为一级页面存在。

首屏必须能看到三个核心入口：“生命导航”“俱乐部联盟体系”“健康大管家”。这三个入口是和奥堂 APP 的核心定位与灵魂所在。

活动广场、人脉中心、保障商城、二手集市、AI、学习广场等属于常用服务入口，重要性低于三个核心入口。

分类宫格默认使用三列布局，移动端优先保证文字不换行溢出。

“更多”入口只承接完整服务列表，不替代核心分类。

后续页面、组件、接口命名应围绕 service 或 services 组织，避免和首页模块混用。

所有新增服务分类应先判断是否属于现有分类，再决定是否新增宫格入口。

不使用横向滚动条承载核心入口。凡是一行文字或入口放不下的区域，优先采用自动换行、上下两行或多行排布，确保所有内容直接可见。

## 草图来源

该规范来自 2026-07-09 提供的手绘服务页布局草图。

# ???????????????

# 服务广场内容填充与板块接入分工

本文档用于安排“服务广场”定版后，各板块如何填写内容、如何接入、由谁负责边界和验收。

## 基本原则

服务广场是和奥堂 APP 的核心入口页。页面结构已经定版，后续工作重点不是再改布局，而是把各板块内容、入口、数据和跳转逐步接入。

不能让每个板块各自随意改服务广场页面。服务广场必须有统一负责人，所有板块通过统一接口和统一入口规范接入。

## 推荐组织方式

采用“三层责任制”：

APP 总架构负责人

- 负责服务广场整体结构、页面边界、模块顺序和技术接口。

- 决定哪些入口能进入服务广场，哪些入口只能放到“更多”里。

- 对底部导航、页面统一风格、跨板块跳转负责。

板块负责人

- 每个业务板块指定一个负责人。

- 负责本板块的内容、功能清单、页面跳转、业务规则和验收标准。

- 不能直接改服务广场结构，只能按服务广场接口规范提交自己的入口和内容。

平台集成负责人

- 负责把各板块提交的内容接入服务广场。

- 负责前端入口、接口字段、路由、权限、埋点、灰度发布。

- 负责发现板块之间的冲突，例如入口重复、命名重复、权限边界不清。

## 负责人如何确定

负责人不能按“谁先做谁负责”来定，必须由项目负责人正式指定。

建议按以下规则确定：

APP 总架构负责人

- 由和奥堂 APP 项目最高负责人指定。

- 该人需要能同时理解业务、页面结构、技术边界和跨板块协作。

- 如果暂时没有任命，默认由项目最高负责人暂代最终裁决。

平台集成负责人

- 由 APP 总架构负责人指定。

- 该人负责把板块需求转成统一页面、统一接口、统一路由和统一权限。

- 平台集成负责人不是业务拍板人，主要负责落地和集成。

板块负责人

- 每个板块必须单独指定一个负责人。

- 板块负责人由对应业务线或项目最高负责人确认。

- 板块负责人对本板块内容、功能、验收、上线质量负责。

## 当前临时责任状态

当前已明确：项目最高负责人由张总负责。APP 系统总工、APP 平台负责人，以及生命导航、家庭俱乐部、活动广场等具体板块负责人，已在对应对话中分别确定；本项目文档后续需要把这些负责人姓名统一汇总进下表。

角色 | 当前状态 | 说明

项目最高负责人 | 张总 | 负责最终业务方向和人选任命

APP 系统总工 | 已确定，待汇总姓名 | 负责服务广场和后续首页、发现、我的整体结构

APP 平台负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责页面集成、接口、路由、权限和发布

生命导航负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责生命导航内容和服务

俱乐部联盟负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责俱乐部联盟体系

管理中心负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责管理中心规则和权限

健康大管家负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责健康服务体系

活动广场负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责活动内容和流程

人脉中心负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责会员关系和人脉服务

保障商城负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责商城和保障服务

二手集市负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责二手交易服务

AI 负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责会员 AI 能力

学习广场负责人 | 已确定，待汇总姓名 | 负责学习内容和课程

正式启动接入前，应把对应对话中已经确定的负责人姓名补齐到上表。

## 板块责任划分

### 核心服务

板块 | 责任人建议 | 主要职责

生命导航 | 生命导航总工或产品负责人 | 十维度内容、个人路径、生命目标、用户画像入口

俱乐部联盟 | 俱乐部联盟总工或产品负责人 | 俱乐部体系、公益俱乐部、自建俱乐部、家庭俱乐部、俱乐部友联体

管理中心 | 平台运营或区域管理负责人 | 区域管理、俱乐部审核、权限分配、数据看板

健康大管家 | 健康服务总工或产品负责人 | 健康管理、健康服务、健康档案、大医健康院服务承接

### 常用服务

板块 | 责任人建议 | 主要职责

活动广场 | 活动运营负责人 | 活动发布、报名、签到、活动状态

人脉中心 | 社交/会员关系负责人 | 人脉连接、会员关系、推荐与私域关系

保障商城 | 商城负责人 | 商品、订单、售后、保障服务

二手集市 | 交易负责人 | 发布、审核、交易、下架

AI | AI 产品负责人 | 会员 AI 助手、页面 AI 能力、问答和推荐

学习广场 | 学习内容负责人 | 课程、学习计划、内容栏目、学习记录

## 接入流程

每个板块接入服务广场前，需要提交一张“板块接入卡”。

板块接入卡必须包含：

板块名称

入口显示名称

所属层级：核心服务或常用服务

入口图标

跳转目标页面

是否需要登录

是否需要会员权限

首屏展示内容

数据接口清单

空状态文案

异常状态文案

负责人

验收人

## 接口边界

服务广场只负责：

展示入口

控制入口顺序

处理跳转

展示必要状态，例如未登录、无权限、维护中

服务广场不负责：

各板块内部业务流程

各板块详细数据维护

各板块后台规则

各板块二级页面布局

各板块内部页面由对应板块负责人负责，但必须遵守 APP 的统一导航、字体、色彩、按钮和权限规范。

## 决策机制

普通内容变化由板块负责人决定，例如活动标题、课程名称、商品上下架。

入口名称、入口顺序、核心服务变动必须由 APP 总架构负责人确认。

涉及多个板块的变化，例如活动和俱乐部联动、健康服务和学习内容联动，由 APP 总架构负责人组织评审。

## 验收方式

每个板块接入后，需要完成三类验收：

页面验收

- 服务广场入口是否显示正确

- 名称是否准确

- 图标是否统一

- 一行放不下是否自动换行

跳转验收

- 点击入口是否进入正确页面

- 未登录、无权限、维护中状态是否处理

业务验收

- 板块负责人确认内容正确

- 平台集成负责人确认接口稳定

- APP 总架构负责人确认没有破坏服务广场整体结构

## 推荐执行顺序

先填核心服务

- 生命导航

- 俱乐部联盟

- 管理中心

- 健康大管家

再填常用服务

- 活动广场

- 人脉中心

- 保障商城

- 二手集市

- AI

- 学习广场

最后做跨板块组合

- 生命导航推荐俱乐部

- 俱乐部关联活动

- 健康大管家关联学习内容

- AI 贯穿所有页面提供辅助

## 当前结论

服务广场由 APP 总架构负责人统一负责页面结构和接入边界。

各板块负责人负责自己的内容和业务。

平台集成负责人负责把各板块按统一规范接入服务广场。

不能由各板块自行修改服务广场页面结构。

# ?? 0001?????????

# 决策 0001：服务广场布局定版

## 状态

最终定版

## 日期

2026-07-09

## 背景

和奥堂 APP 底部主导航保留四个入口：首页、服务、发现、我的。

当前阶段只定版“服务”页面，也就是“服务广场”。首页、发现、我的暂不展开设计，后续都围绕服务广场这个核心页面继续规划。

服务广场是 APP 核心定位的集中表达页面，必须保持简洁、直接、可见，不能把关键入口藏在横向滚动里。

## 决策

服务页定版为“服务广场”布局。

顶部标题区使用：

标准品牌商标：prototype/assets/heaotang-logo.svg

商标以“和”字为核心，不使用封闭框把“和”字锁住，采用开放弧线表达和合、流动与发展。

页面标题：服务广场

右侧放全局 AI 按钮

首屏优先展示三个核心服务：

生命导航

俱乐部联盟

健康大管家

俱乐部区域使用一个一体化主板块：

主文字：俱乐部联盟，字号大于普通入口。

右侧嵌入小按钮：管理中心。

管理中心是俱乐部联盟主板块里的附属操作，不作为独立大块处理。

俱乐部下方保留四个入口：

公益俱乐部

自建俱乐部

家庭俱乐部

俱乐部友联体

俱乐部区域不再额外显示“核心服务 / 俱乐部联盟”标题，因为上方主板块已经表达该区域名称。

健康区域使用“健康大管家”作为用户可理解的服务入口名称。“大医健康院”保留为背后的组织或服务提供方概念，不作为服务广场里的主入口名称。

下方区域为“常用服务”，当前包含：

活动广场

人脉中心

保障商城

二手集市

AI

学习广场

## 前提

底部主导航固定为：首页、服务、发现、我的。

服务广场是一级页面，不是首页里的普通模块。

三个核心服务是 APP 服务结构的核心：生命导航、俱乐部联盟、健康大管家。

用户容易忽略横向隐藏内容，所以核心入口必须直接可见，一行放不下时换成两行或多行。

服务广场使用标准 SVG 商标：prototype/assets/heaotang-logo.svg。

## 影响

后续页面设计应把服务广场结构视为固定基准，除非有新的正式决策取代本决策。

首页、发现、我的可以在此基础上继续设计。

服务广场后续只允许做视觉细节、文案、真实资产和功能接入调整，不改变已确认的信息架构。

# ?? 0002???????????????

# 决策 0002：服务广场内容治理与负责人分工

## 状态

已接受

## 日期

2026-07-09

## 背景

服务广场布局已经定版。下一阶段要把真实内容填进各个模块，并把每个服务入口连接到对应页面和数据。

如果每个板块团队都直接修改服务广场，APP 的核心入口会变得不统一，也很难长期维护。

## 决策

采用三层责任制。

### 1. APP 总架构负责人

APP 总架构负责人负责：

服务广场结构

模块顺序

导航边界

跨板块规则

入口名称、入口顺序和核心服务范围的变更审批

### 2. 板块负责人

板块负责人负责：

本板块内容

本板块业务规则

本板块页面

本板块验收标准

按标准“板块接入卡”提交入口需求

板块负责人不能直接修改服务广场结构。

### 3. 平台集成负责人

平台集成负责人负责：

把各板块入口接入服务广场

前端路由

接口契约

权限

埋点

发布检查

发现跨板块命名、权限和交互冲突

## 负责人任命规则

负责人不能按“谁先做谁负责”来定。

项目最高负责人必须正式任命：

APP 总架构负责人

平台集成负责人

各服务入口的板块负责人

当前项目最高负责人已明确为张总。APP 系统总工、APP 平台负责人及各板块负责人已在对应对话中分别确定，后续需要汇总到本项目负责人表。

在负责人姓名汇总进本项目文档之前，张总保留最终裁决权。

## 前提

服务广场是 APP 的核心入口页。

服务广场布局已经定版，不应被随意改动。

每个板块需要在自己的边界内独立推进。

核心入口页必须有一个总架构负责人，避免各板块割裂。

## 影响

各板块可以在自己的边界内独立推进。

服务广场保持稳定和统一。

跨板块组合必须由 APP 总架构负责人组织评审。

一个板块在入口名称、路由、权限、负责人、验收规则没有明确前，不能正式接入服务广场。